智能工业云平台开发计划书

一、 功能分析

1. 登录页面
2. 主界面展示

3．主界面功能共包含以下一些模块，而且其中每一个模块都有明细页面。

3-1 工地查询模块

3-2 设备台账模块

3-3 实时监控模块

3-4 设备定位模块

3-5 设备操控模块

3-6 报警提醒模块

3-7 报修登记模块

3-8 报修查询模块

3-9 维修登记模块

3-10维保确认模块

3-11 统计分析模块

3-12系统设置模块

二、预计开发时间

登录页面 2月19日 一天

主界面展示 2月 22 日 一天

工地查询模块 2月23-2月24日 两天

设备台账模块 2月25-2月26日 两天

实时监控模块 2月27 - 2月29日 两天

设备定位模块 3月1-3月2日 两天

设备操控模块 3月3-3月4日 两天

报警提醒模块 3月5-3月7日 两天

报修登记模块 3月8-3月9日 两天

报修查询模块 3月10-3月11日 两天

维修登记模块 3月12-3月14日 两天

维保确认模块 3月15-3月16日 两天

统计分析模块 3月17-3月18日 两天

系统设置模块 3月21-3月22日 两天

预计开发共需要时间24个工作日 于3月22日完成全部开发

测试预计时间3天 3月23-25 完成测试以及修改测试出的问题。

预计于3月25日完成整个项目的开发以及测试并且提交。